Starogard Gdański, dnia 31.08.2020 r.

Zmiana treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
do Pkt 2.2 SIWZ dodaje się następującą treść:
„Uwaga:
Należy przyjąć etapowanie prac budowlanych.
Na czas prowadzenia robót nie można wyłączyć jednocześnie wszystkich pomieszczeń objętych zakresem zamówienia z użytkowania.
Zaleca się aby remont pomieszczeń wg projektu od 1.1.do1,6 wykonać w pierwszej kolejności, a pomieszczenia wg projektu od 2.1 do 2.6 pozostawić w użytkowaniu.
Po zakończeniu prac w pomieszczeniach od 1.1.do 1,6 można przystąpić do prac budowlanych w pomieszczeniach wg projektu od 2.1 do 2.6.”